# Programmieren eines Wirtschaftssimulationsspiels

Benjamin Hausherr

| ## Datum | ## Bearbeitete Inhalte / Resultate Was wurde von wem seit dem letzten Journaleintrag geleistet? Beachten Sie die Planung des letzten Eintrags: Bei Erfolg folgt hier ein Eintrag, bei Problemen bei Stolpersteinen. | ## Stolpersteine und Lösungsansätze Reflexion der Inhalte, Methoden: Schwierigkeiten → Begründung → Massnahmen | ## Zeitplanung Sind sie auf Kurs bezüglich der grossen Milestones wie Abschluss der Datenerfassung oder Abgabe? Gibt es Überschneidungen mit anderen Projekten, Fächern? | ## Detailplanung Was ist bis wann zu erledigen. ## was, bis wann |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.4.2025 | «Kick-off»-Gespräch mit Herr Probst: Finalisierung der Maturaarbeitvereinbarung, |  | Grobe Zeitplanung: Bis Ende Herbstferien: Recherche und Programmieren Sommerferien bis Herbstferien Methodik Evaluation Nach Herbstferien Evaluation und Auswertung Evaluation |  |
| 25.4.2025 | Durchlesen des Leitfadens |  |  | Bis 2.5.25 Vorläufige Gliederung |
| 6.6.2025 | Vorläufige Gliederung vollständig Erste Abschnitte Recherche und Umsetzung (Konjunkturzyklus und Angebot & Nachfrage) |  |  |  |
| 12.6.2025 | Gespräch mit Herr Probst, Klärung von Fragen, Rückmeldung zu Gliederung und Vorstellungen |  |  |  |
| 7.7.2025 | Anfang mit GDscript vertraut machen |  |  | Bis 12.7.2025 die Software verstanden haben, weitere Features werden bei notwendigkeit beim Programmieren erlernt |
| 13.7.2025 | Ende Vertraut machen. |  |  | Bis 20.7.2025 genauere Idee des Projektumfangs erhalten |
| 20.7.2025 | Projekt Rahmen überarbeitet. | Teilweise Motivationsschwierigkeiten -> Der Fakt das alles Recherchiert und Dokumentiert werden muss, verhindert, dass ich einfach so loslegen kann ->Kleine Ziele setzen, die Einfach zu erledigen Sind. Festerer Zeitpla | Etwas verzögert. |  |
| 24.7.2025 | Anfang Programmieren Hauptmenü und Einrichtung für mehrere Sprachen |  |  | Bis 29.07 Hauptmenü und Support für mehrere Sprachen (eignet sich als einstieg) |
| 28.7.2025 | Einrichtung Mehrere Sprachen abgeschlossen Deutsch und Englisch hinzugefügt |  |  | Bis 31.7.2025 Hauptmenü Fertig mit Unterstützung für Verschiedene Auflösungen sowie Auswahl von Speicherständen möglich |
| 1.8.2025 | Hauptmenü vorerst fertig, Spielstände Implementiert | probleme bei Auswahl Auflösung und Fenster modus -> da es für das Entwickeln nicht notwendig ist, und die Eingine eine Funktion unterstützt die dafür sorgen kann, dass sich die GUI automatisch an andere Fenstergrössen anpassen würde, aufschieben |  |  |
| 3.8.2025 | Anfang Datentypen/Klassen für die Backende Verwaltung programmieren (Verträge, Firmen, Ereignisse, Entwicklungen…) | Manchmal fällt einem beim Entwickeln einer Klasse eine Problematik bei einer anderen auf, oder eine Unterklasse die noch erstellt werden muss | Etwas verzögert, genauerer Zeitplan (von Arbeitszeiten) ist notwendig | Bis 17.8.25 Alle relevanten Klassen im für Back-end vorläufig fertig |
| 17.8.2025 | Fast alle Klassen vorerst fertig, noch ein-zwei klassen fehlen noch | Manchmal fällt einem beim Entwickeln einer Klasse eine Problematik bei einer anderen auf, oder eine Unterklasse die noch erstellt werden muss |  | Bis 24.8.25 Letzte Klassen fertig, anfangen mit GUI und anwendung der Klassen |
| 25.8.2025 | Alle Klassen fürs erste Abgeschlossen, Umplanung zu Json-basierter initialisierung |  |  | Bis 31.8.25 auf Json-Basierte Initialisierung umsteigen + Speichern der klassen 100% |
| 1.9.25 | Umstieg auf Json basierte Initalisierung und Speichern Vollständig. Anfang GUI |  |  | Bis 8.9 Erste GUI-Elemente des Spiels dynamisch generieren können |
| 8.9.25 | GUI Elemente zu Events hinzugefügt + Simulation der Events im Spielverlauf hinzugefügt | Manche Elemente benötigen das erstellen einer eigenen Node -> diese Technik lernen |  | Bis 15.9 Weitere Elemente der GUI hinzufügen |
| 15.9.25 | GUI zu Produktion hinzugefügt | Sehr viel Inhalt -> Scroll-container verwenden |  | Bis 22.9.25 Neues Element hinzufügen |
| 22.9.25 | Kein neues Element, dafür verbessern alter Elemente |  | Wenig Fortschritte aufgrund vieler Prüfungen, Viel zu tun in den Ferien | Bis 29.9 Alle Elemente fürs erste fertig machen |
| 29.9.25 | Alle Elemente bis auf Einstellungen, und RnD fertig, Start und Sales müssen noch restrukturiert werden |  | Studienreise könnte für Verzögerungen Sorgen. | Bis 14.10. Übrige Elemente + Dokumentation, zusätzlich Recherche Evaluation und Recherche+Implementation erster Events |
| 5.10.25 | Keine Fortschritte aufgrund Studienreise |  |  | Bis 12.10. Übrige Elemente + Dokumentation, zusätzlich Recherche Evaluation und Recherche+Implementation erster Events |
| 12.10.25 | Dokumentation: Spielfunktionen erklärt fertig für abgabe 1. Fassung. Versuche implementation F&E Baum. Divese Bugfixes | Rnd-Tree Anzeigen funktioniert nicht. -> Irgendwelche unstimmigkeiten bei Anzeige logik von Godot. -> Anderen Ansatz wählen. | Schwierig | Bis 19.10 Vollständige Spielfunktionen Backend Fertig Bis 26.10 Definitionen für Instanzen der Spielfunktionen schreiben |
| 19.10.25 | Spielfunktionen erst einmal fertig. Weitere Arbeit an Dokumentation |  |  | Bis 26.10 Definitionen für Instanzen der Spielfunktionen schreiben 28.10 Evaluation |
| 26.10.25 | Definitionen Von Instanzen geschrieben. Sehr viele Bugfixes |  |  |  |
| 2.11.25 | Playtesting, Dokumentation fertig (Abschnitte Playtesting und Methodik) Spiel Debuggen, Deutsche Sprachdatei vervollständigen. |  |  |  |